Checklist Launch Orplyn

Google Business Profile, SEO, dan tracking lead sampai sale

Versi: 16 Juli 2026 | Gunakan bersama owner, admin WhatsApp, dan PIC website

Aturan launch: Website boleh dipublikasikan setelah seluruh P0 launch selesai. Google Ads baru boleh aktif setelah test lead nyata masuk WhatsApp, tercatat, terkualifikasi, dan conversion terverifikasi.

# Cara Menggunakan

Centang hanya setelah ada bukti, bukan karena tugas terasa sudah dikerjakan.

Isi PIC dan tanggal/bukti pada setiap item. Link screenshot atau nama file boleh ditulis pada kolom bukti.

P0 adalah blocker launch atau Ads; P1 wajib untuk kualitas awal; P2 dilakukan setelah baseline tersedia.

Owner tetap menjadi pemilik utama akun. Marketer dan vendor ditambahkan sebagai manager bila diperlukan.

## Ringkasan Gate

| Gate | Status | PIC | Target/bukti |
| --- | --- | --- | --- |
| Data owner dan offer P0 lengkap | ☐ |  |  |
| Website public + domain + HTTPS | ☐ |  |  |
| GBP akurat, dimiliki owner, dan verified | ☐ |  |  |
| Search Console dan sitemap aktif | ☐ |  |  |
| GA4/Google tag dan event lead verified | ☐ |  |  |
| Lead log sampai sale berjalan | ☐ |  |  |
| Google Ads pilot boleh dimulai | ☐ |  |  |

# 0. Gate Sebelum Public Launch

| Done | ID | Pri | Pekerjaan dan exit test | PIC | Bukti/tgl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | L01 | P0 | Owner menyetujui nama brand publik, alamat/service area, nomor WA, jam admin, dan domain final. |  |  |
| ☐ | L02 | P0 | MOQ, batas grosir, lead time, rush order, pembayaran, pickup, dan area kirim sudah terkonfirmasi. |  |  |
| ☐ | L03 | P0 | Nomor WhatsApp nyata dipasang; semua CTA desktop/mobile menghasilkan pesan yang benar. |  |  |
| ☐ | L04 | P0 | Domain milik owner aktif dengan HTTPS; redirect dan canonical menuju satu versi domain. |  |  |
| ☐ | L05 | P0 | Tidak ada harga, testimoni, garansi, teknik, kapasitas, atau customer logo yang belum terverifikasi. |  |  |
| ☐ | L06 | P0 | Admin memahami SOP dan mampu merespons lead pada jam layanan yang dipublikasikan. |  |  |
| ☐ | L07 | P0 | Satu test lead nyata berhasil dari landing page sampai WA, lead log, qualification, dan quotation test. |  |  |
| ☐ | L08 | P1 | Mobile dan desktop diperiksa manual pada homepage, seluruh service page, portfolio, dan kontak. |  |  |

# 1. Google Business Profile

| Done | ID | Pri | Pekerjaan dan exit test | PIC | Bukti/tgl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | G01 | P0 | Owner memegang primary ownership; marketer/PIC hanya manager. Email recovery dan akses dicatat. |  |  |
| ☐ | G02 | P0 | Pastikan hanya ada satu profil aktif untuk lokasi/bisnis yang sama; tandai duplikat untuk ditangani. |  |  |
| ☐ | G03 | P0 | Nama bisnis mengikuti nama nyata pada signage/brand, tanpa menambah keyword promosi yang tidak dipakai di dunia nyata. |  |  |
| ☐ | G04 | P0 | Alamat/pin Jl. Legoso Sel. II No.43 dan aturan kunjungan/pickup dikonfirmasi owner. |  |  |
| ☐ | G05 | P0 | Kategori utama paling spesifik dipilih; kategori tambahan dibatasi pada layanan yang benar-benar tersedia. |  |  |
| ☐ | G06 | P0 | Nomor telepon/WA, website, jam reguler, jam khusus, dan service area akurat serta dikendalikan owner. |  |  |
| ☐ | G07 | P0 | Profil terverifikasi. Bila diminta video verification, owner terlibat langsung dan bukti lokasi/signage siap. |  |  |
| ☐ | G08 | P1 | Deskripsi bisnis menjelaskan produk, area, dan pembeda secara faktual; tanpa link, promosi harga, atau klaim berlebihan. |  |  |
| ☐ | G09 | P1 | Layanan verified ditambahkan: kaos polos/custom, sablon, DTF, bordir, jersey, totebag, dan layanan lain yang disetujui. |  |  |
| ☐ | G10 | P1 | Upload logo, cover, tampak luar/akses lokasi, interior/workshop, proses, tim, dan hasil jadi yang aktual. |  |  |
| ☐ | G11 | P1 | Website link memakai UTM yang konsisten dan membuka halaman yang relevan, bukan redirect pihak ketiga. |  |  |
| ☐ | G12 | P1 | Siapkan permintaan review untuk customer nyata; jangan memberi insentif untuk review positif atau membuat review palsu. |  |  |
| ☐ | G13 | P1 | Semua review dibalas profesional; pertanyaan/keluhan tidak meminta data pribadi di area publik. |  |  |
| ☐ | G14 | P1 | Audit bulanan: info edit, foto baru, review, Q&A, performa, dan perubahan kategori/status. |  |  |

# 2. SEO dan Search Console

| Done | ID | Pri | Pekerjaan dan exit test | PIC | Bukti/tgl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | S01 | P0 | Domain property Search Console dibuat dan diverifikasi via DNS oleh owner/PIC domain. |  |  |
| ☐ | S02 | P0 | `robots.txt`, `sitemap.xml`, homepage, service pages, portfolio, dan kontak dapat diakses tanpa login. |  |  |
| ☐ | S03 | P0 | Sitemap public berhasil disubmit dan statusnya Success; URL sitemap juga tercantum di robots.txt. |  |  |
| ☐ | S04 | P0 | URL Inspection live test berhasil untuk homepage dan minimal satu service page. |  |  |
| ☐ | S05 | P0 | Canonical, HTTPS, www/non-www, trailing slash, dan environment production konsisten. |  |  |
| ☐ | S06 | P1 | NAP pada website, GBP, Instagram, dan direktori utama sama setelah data owner dikonfirmasi. |  |  |
| ☐ | S07 | P1 | Setiap halaman punya title/H1/description unik yang sesuai intent, bukan pengulangan keyword. |  |  |
| ☐ | S08 | P1 | Internal link menghubungkan homepage, layanan, portfolio, dan kontak; tidak ada orphan page. |  |  |
| ☐ | S09 | P1 | LocalBusiness, Service, FAQ, breadcrumb bila dipakai, dan social profile schema lolos Rich Results/validator tanpa klaim palsu. |  |  |
| ☐ | S10 | P1 | Foto web dikompres, nama file dan alt text deskriptif, serta tidak membuka data customer sensitif. |  |  |
| ☐ | S11 | P1 | Mobile usability, Core Web Vitals, broken links, 404, dan redirect chain diperiksa setelah domain public. |  |  |
| ☐ | S12 | P1 | Query branded Orplyn, jasa lokal, dan service intent dipantau; CTR dan landing page dicatat bulanan. |  |  |
| ☐ | S13 | P1 | Indexing diperiksa untuk seluruh core route. Penyebab `Excluded` dipahami sebelum meminta indexing ulang. |  |  |
| ☐ | S14 | P2 | Tambah halaman/copy hanya dari layanan, pertanyaan customer, proof, dan intent yang sudah tervalidasi. |  |  |
| ☐ | S15 | P2 | Evaluasi Search Console platform property Instagram bila fitur tersedia pada akun; ini tambahan, bukan pengganti web property. |  |  |

# 3. Analytics, Lead Tracking, dan Google Ads

| Done | ID | Pri | Pekerjaan dan exit test | PIC | Bukti/tgl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | T01 | P0 | GA4 property dan web data stream dibuat pada akun yang dimiliki owner; akses marketer/PIC dicatat. |  |  |
| ☐ | T02 | P0 | Satu Google tag dipasang di seluruh halaman dan dihubungkan ke destination yang diperlukan; hindari tag ganda. |  |  |
| ☐ | T03 | P0 | Tag Assistant dan GA4 DebugView menunjukkan page_view tanpa duplikasi pada core routes. |  |  |
| ☐ | T04 | P0 | Event `generate_lead` hanya dikirim setelah form valid dan user benar-benar melanjutkan ke WhatsApp. |  |  |
| ☐ | T05 | P0 | Parameter non-PII mencatat produk, jumlah range, deadline status, page path, source, campaign, dan click ID bila tersedia. |  |  |
| ☐ | T06 | P0 | Nama, nomor telepon, isi chat/desain, alamat customer, dan data pribadi lain tidak dikirim ke GA4. |  |  |
| ☐ | T07 | P0 | Google Ads conversion action dibuat sebagai lead; ID/label production dipasang dan diuji pada satu test lead. |  |  |
| ☐ | T08 | P0 | UTM source/medium/campaign dan `gclid` bertahan sampai form/WA serta masuk lead log bila tersedia. |  |  |
| ☐ | T09 | P0 | Lead log punya ID, tanggal, source/campaign, produk, quantity, deadline, status, quote, won/lost, revenue, dan lost reason. |  |  |
| ☐ | T10 | P0 | Satu test end-to-end direkonsiliasi: browser event, GA4 realtime/debug, Ads diagnostics, pesan WA, dan lead log. |  |  |
| ☐ | T11 | P1 | Tentukan event tambahan seperlunya: form_start, validation_error, CTA Maps/Instagram, dan qualified_lead. Jangan jadikan klik biasa sebagai primary conversion. |  |  |
| ☐ | T12 | P1 | `generate_lead` ditandai key event di GA4; Google Ads memakai conversion yang sesuai untuk bidding tanpa double counting. |  |  |
| ☐ | T13 | P1 | Dashboard mingguan menghitung sessions, valid lead, WA started, qualified, quoted, won, revenue, dan gross profit. |  |  |
| ☐ | T14 | P1 | Definisi qualified lead, won/lost, attribution window, dan owner laporan disepakati tertulis. |  |  |
| ☐ | T15 | P1 | Privacy notice sesuai implementasi tracking dipublikasikan dan akses akun ditinjau berkala. |  |  |
| ☐ | T16 | P2 | Setelah lead log stabil, evaluasi enhanced conversions for leads/offline sale melalui Google Ads Data Manager dengan persetujuan owner dan proses data yang benar. |  |  |
| ☐ | T17 | P2 | Import outcome sale/revenue diuji pada data kecil sebelum bidding dioptimalkan ke qualified lead atau sale. |  |  |

# 4. Sign-off dan Monitoring

| Done | ID | Pri | Pekerjaan dan exit test | PIC | Bukti/tgl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | M01 | P0 | Owner menyetujui data bisnis, nomor WA, area layanan, offer, dan klaim yang tampil. |  |  |
| ☐ | M02 | P0 | PIC teknis menyatakan domain, tag, event, Search Console, dan backup akses terdokumentasi. |  |  |
| ☐ | M03 | P0 | PIC sales menyatakan test lead diterima, dicatat, ditindaklanjuti, dan dilaporkan sampai sale/lost. |  |  |
| ☐ | M04 | P0 | Keputusan launch atau Ads mencatat tanggal, approver, budget, area, produk, dan stop rule. |  |  |
| ☐ | M05 | P1 | Audit minggu 1: error tracking, kualitas lead, response time, search terms, dan lost reason. |  |  |
| ☐ | M06 | P1 | Audit minggu 2-4: qualification rate, quote rate, sale rate, CPL, CAC, revenue, dan capacity. |  |  |

## Persetujuan

Nama owner/approver
[Klik lalu tulis jawaban di sini]

Nama PIC marketing
[Klik lalu tulis jawaban di sini]

Nama PIC website/tracking
[Klik lalu tulis jawaban di sini]

Nama PIC WhatsApp
[Klik lalu tulis jawaban di sini]

Tanggal keputusan
[Klik lalu tulis jawaban di sini]

Keputusan dan catatan
[Klik lalu tulis jawaban di sini]

## Sumber Resmi

Google Business Profile: https://support.google.com/business/answer/7039811

GBP representation guidelines: https://support.google.com/business/answer/3038177

GBP photos: https://support.google.com/business/answer/6123536

Search Console property: https://support.google.com/webmasters/answer/34592

Sitemaps report: https://support.google.com/webmasters/answer/7451001

URL Inspection: https://support.google.com/webmasters/answer/9012289

Google tag setup: https://support.google.com/analytics/answer/12002338

GA4 recommended events: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4/reference/events

Enhanced conversions for leads: https://support.google.com/google-ads/answer/15713840